# Prompt 1：项目骨架、多语言、首页

请先阅读并严格执行本任务。
本次只完成项目骨架、多语言基础、首页和基础组件。不要开发计算器。

## 项目目标

我要开发一个面向海外跨境电商卖家的多语言工具网站。

网站名称暂定：

SellerMargin

网站用途：

帮助 Shopify、Amazon、Etsy、eBay、TikTok Shop 等平台卖家计算真实利润、平台费用、支付手续费、广告回本点、ROAS、到岸成本和多平台净利润对比。

第一版是公开访问的工具站，不做登录、不做支付、不做数据库、不做真实会员系统。
第一版目标是验证需求、获取 SEO 流量、收集 Pro 等候名单，并为后续会员功能预留入口。

## 技术栈

请使用：

- Next.js App Router

- TypeScript

- Tailwind CSS

- React components

- Vercel 部署友好结构

- 静态优先架构

- 多语言路由

不要使用：

- 数据库

- 登录系统

- Stripe

- Paddle

- Lemon Squeezy

- AdSense

- 真实邮件营销工具

- 复杂后端 API

第一版只允许使用：

- 前端计算

- 静态页面

- localStorage 保存 demo 状态

- 多语言翻译文件

## 多语言要求

第一版支持三种语言：

- 英文：en

- 简体中文：zh

- 西班牙语：es

默认语言是英文。

URL 结构：

- /en

- /zh

- /es

示例：

- /en/multi-platform-profit-calculator

- /zh/multi-platform-profit-calculator

- /es/multi-platform-profit-calculator

如果访问根路径 /，请默认跳转到 /en，或者显示英文首页。

多语言具体要求：

- 所有页面标题、按钮、表单字段、说明文字、FAQ、免责声明都要支持多语言。

- 计算逻辑不能和语言绑定。

- 翻译文本不要直接硬编码在组件里。

- 请使用 messages 文件，例如：

  - messages/en.json

  - messages/zh.json

  - messages/es.json

- 导航栏右侧需要有语言切换器。

- 用户选择语言后，可以用 localStorage 保存偏好。

- 货币选择和语言选择要分开，不要因为用户选择中文就默认人民币。

如果一次性完整西班牙语内容太重，可以先保留基础西班牙语结构和英文占位，但不能破坏 /es 路由。

## 项目结构建议

请创建类似以下结构：

app/ [locale]/ layout.tsx page.tsx multi-platform-profit-calculator/page.tsx ad-spend-break-even-calculator/page.tsx stripe-vs-paypal-fee-calculator/page.tsx landed-cost-calculator/page.tsx about/page.tsx contact/page.tsx privacy-policy/page.tsx terms/page.tsx disclaimer/page.tsx guides/page.tsx guides/how-to-calculate-ecommerce-profit-after-ads/page.tsx

components/ Header.tsx Footer.tsx LanguageSwitcher.tsx ToolCard.tsx CalculatorLayout.tsx NumberInput.tsx ResultCard.tsx ResultTable.tsx FormulaBlock.tsx FAQSection.tsx RelatedTools.tsx WaitlistForm.tsx ProFeatureModal.tsx DisclaimerBox.tsx

lib/ calculators.ts defaultFees.ts formatters.ts seo.ts locales.ts

messages/ en.json zh.json es.json

public/ robots.txt

## 全局开发原则

请严格遵守：

- 不要把平台费率写成绝对准确的官方事实。

- 所有平台费用、支付费用、履约费用都必须是“可编辑默认假设值”。

- 默认费率必须放在 lib/defaultFees.ts 中，不要深度硬编码在 UI 组件里。

- 每个计算器页面都必须提示：费用假设可编辑，平台费用可能因国家、类目、账号类型、支付方式和政策变化而不同。

- 不提供金融、税务、法律、会计建议。

- 不显示虚假的用户数量、虚假的评价、虚假的收入案例。

- 不要写 “Used by 500+ sellers” 这类未经验证的社会证明。

- 不要承诺计算结果绝对准确。

- 不要做登录系统。

- 不要做支付系统。

- 不要做数据库。

- 不要做真实 CSV / PDF 导出，只做 “Pro 功能即将上线” 的提示。

- 计算逻辑必须和 UI 分离。

- 所有计算公式要有注释。

- 所有输入要有校验。

- 要防止除以 0。

- 要支持移动端。

- 要保证 Vercel 可以部署。

## 设计要求

整体风格：

- 简洁

- 专业

- 商务感

- SaaS 风格

- 适合海外卖家

- 不花哨

- 不卡通

- 不使用大量动画

视觉建议：

- 背景：白色或浅灰

- 主文字：深蓝黑或深灰

- 主色：青绿色或蓝色

- 字体：Inter 或系统字体

- 卡片式布局

- 表格清晰

- 按钮明显但不过度夸张

- 移动端优先

## 本次需要完成的页面

本次只完成这些：

- /en 首页

- /zh 首页

- /es 首页

- Header

- Footer

- LanguageSwitcher

- ToolCard

- WaitlistForm

- ProFeatureModal

- DisclaimerBox

- About / Contact / Privacy / Terms / Disclaimer 的空页面骨架

- 四个计算器页面的空页面骨架，不要实现计算器逻辑

## 首页内容要求

首页包含以下模块：

### Hero 区域

英文标题：

Calculate Your Real Ecommerce Profit Before You Scale

英文副标题：

Free calculators for ecommerce sellers. Compare platform fees, payment fees, ad spend, landed costs, and true margins across Shopify, Amazon, Etsy, eBay, and TikTok Shop.

中文标题：

在扩大投放前，先算清楚你的真实利润

中文副标题：

面向跨境卖家的免费计算工具，帮助你对比 Shopify、Amazon、Etsy、eBay、TikTok Shop 的平台费用、支付费用、广告成本、到岸成本和真实利润率。

CTA：

- Start calculating

- Join Pro waitlist

### 工具卡片区域

展示 4 个工具：

- Multi-platform Profit Calculator

- Ad Spend Break-even Calculator

- Stripe vs PayPal Fee Calculator

- Landed Cost Calculator

每个工具卡片包含：

- 工具名称

- 一句话说明

- Open calculator 链接

- 图标或简洁图形

### 为什么使用本网站

展示 4 个卖点：

- No signup required

- Editable fee assumptions

- Built for sellers who run ads

- Compare platforms before you launch

### Pro 功能预告

展示未来会员功能：

- Save calculation history

- Export CSV

- Export PDF report

- Batch SKU calculator

- Remove ads

- White-label reports for agencies

按钮：

Join Pro waitlist

### 等候名单表单

字段：

- Email

- Seller type 下拉选项：

  - Shopify seller

  - Amazon seller

  - Etsy seller

  - eBay seller

  - TikTok Shop seller

  - Agency

  - Other

第一版不接真实邮件服务。

提交后显示：

英文：

Thanks! You are on the early access list.

中文：

谢谢！你已加入早期访问名单。

西班牙语如果暂时不能完整翻译，可以先使用英文占位，但结构要支持后续替换。

### 首页免责声明

显示：

These calculators are for planning and estimation purposes only. Platform fees, payment fees, taxes, customs duties, shipping costs, and advertising costs may change. Always verify important numbers with official sources or a qualified professional.

## Header 要求

导航栏包含：

- Logo / SellerMargin

- Tools

- Guides

- About

- Contact

- Language switcher

- CTA：Join Pro Waitlist

移动端需要 hamburger menu。

## Footer 要求

页脚包含：

- Tools

- Guides

- About

- Contact

- Privacy Policy

- Terms

- Disclaimer

- 简短免责声明

## 本次不要做

本次不要开发：

- 多平台利润计算器逻辑

- 广告回本计算器逻辑

- 支付手续费计算器逻辑

- 到岸成本计算器逻辑

- 登录

- 支付

- 数据库

- 真实邮件提交

- AdSense

- 真实 CSV/PDF 导出

## 验收标准

完成后应满足：

- 项目可以本地运行。

- /en、/zh、/es 路由可访问。

- 根路径 / 能跳转到 /en 或显示英文首页。

- Header 和 Footer 正常显示。

- 语言切换器可用。

- 首页内容完整。

- WaitlistForm 提交后能显示成功状态。

- ProFeatureModal 可用。

- 移动端显示正常。

- 四个计算器页面有空页面骨架，但没有实现计算逻辑。

- About、Contact、Privacy、Terms、Disclaimer 页面有空页面骨架。

- 没有虚假用户数和虚假评价。

- 没有真实支付、登录、数据库、广告接入。

完成后请停止，并告诉我：

- 创建或修改了哪些文件。

- 如何本地运行。

- 如何测试语言切换。

- 目前有哪些 TODO。

- 下一步建议做哪个计算器。